Sesja Nr XLVI/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                             -   dnia 30 października 2014 r.

#### Informacja

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          za okres od ostatniej tj. od 26 września 2014 r.  do obecnej sesji.

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

- W dniu 8 października br. podpisano umowę z Panią Mariolą Kulkowską właścicielką firmy DROGMAR  z siedzibą: 05-600 Grójec, ul. Graniczna 21                                    na  realizację następujących zadań:

Zadanie 1). Przebudowa ul. Składowej w Białobrzegach – etap I za kwotę 312.928,36 zł termin realizacji do 17 listopada br.

Zadanie 2). Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach - etap I za kwotę 189.048,66 zł termin realizacji do 17 listopada br.

Zadanie 3). Przebudowa ul. 11- go Listopada – etap II za kwotę 16.193,20 zł termin realizacji do 17 listopada br.

Zadanie 4). Przebudowa ul. Reymonta – etap II za kwotę 36.379,71 zł termin realizacji do 30 października br.

Zadanie 5). Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami 11 Listopada 14 i Żeromskiego 72 i 72a za kwotę 59.522,28 zł termin realizacji                    do 7 listopada br.

- W dniu 9 października br. podpisano umowę  z „ZYKO - DRÓG” Sp. z o.o.                             z siedzibą: 26-600 Radom ul. Żelazna 3 na realizację następujących zadań: przebudowa drogi Brzeźce – Budy Brankowskie – granica gminy Białobrzegi,                                  o dł. 1766 mb, od km 0+000 do km 1+766 za kwotę 620.587,20 zł termin realizacji do 18 listopada br. i przebudowa ulicy Parkowej i Cichej w Suchej za kwotę 152.710,08 zł termin realizacji do 8 listopada br.

- W ramach zadania pn. „Przebudowa ulic na terenie miasta Białobrzegi                                         w 2014 roku” zrealizowano Zadanie 2). Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach (odcinek od ul. Rzemieślniczej do ul. 11 Listopada). Na 30 października wyznaczono termin odbioru. Zadania zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.

- Podpisano umowę na realizację nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej                      w obszarach Natura 2000 w gminie Białobrzegi” z a PHIN Inwestycje Sp. z o.o.                                                                                    z siedzibą: 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 63 na kwotę 55.350,00 zł. Termin realizacji do 31 maja 2015 roku.

- Podpisano umowę na realizację zadania opracowanie projektu budowlanego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) przebudowy (modernizacji) istniejącej kotłowni gazowej w budynku Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego                                           z Panem Adamem Sztal, właścicielem firmy „ADAMS” Zakład Usług Inwestycyjnych Budowlano-Instalacyjnych z siedzibą: 26-600 Radom                                                        ul. Chałubińskiego 15B lok. m.2,  na kwotę 14.760,00 zł. Termin realizacji                                do 20 grudnia 2014 roku.

- Podpisano umowę na realizację zadania opracowanie projektu rozbiórki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) budynku po kotłowni przy bloku                                                 ul. Rzemieślnicza 33 z Panem Andrzejem Chmielewskim, właścicielem firmy „Usługi Projektowe Andrzej Chmielewski” z siedzibą: 26-811 Wyśmierzyce                                                ul. Sosnowa na kwotę 9.440,00 zł. Termin realizacji do 20 grudnia 2014 roku.

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

- Ogłoszono publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych                                              w Białobrzegach stanowiących mienie gminne tj. dz. nr 2936 o pow. 0,0439 ha cena wywoławcza 30.000,00 zł, dz. nr 2937 o pow. 0,0433 ha cena wywoławcza 30.000,00 zł, dz. nr 2938 o pow. 0,0434 ha cena wywoławcza 30.000,00 zł, dz. nr 2939 o pow. 0,0431 ha cena wywoławcza 30.00,00 zł. Termin przetargu 20.11.2014 r.

- Ogłoszono drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w Suchej tj. dz. nr 1656/8 o pow. 0,0259 ha cena wywoławcza 3.885,00 zł , dz. nr 1656/12 o pow. 0,0276 ha cena wywoławcza 4.140,00 zł. Termin przetargu 20.11.2014 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach

- Zakończony został remont oddziału dla dzieci w ramach działania „Małe projekty” dla przedsięwzięcia Tworzenie i wyposażanie świetlic wiejskich, klubów, domów kultury, bibliotek i innych miejsc użyteczności publicznej. Wartość całego projektu to 21.106,90, a kwota dofinansowania – 14.061,12. Od 20 października dzieci                                                   i młodzież  mogą korzystać z księgozbioru i nowych form pracy.

- W dniu 24 października w Białobrzeskiej Galerii Sztuki odbyło się spotkanie autorskie z księdzem doktorem Radosławem Kacprzakiem. Podczas spotkania promowana były książka „Źródła przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego”.  Książkę można było nabyć po spotkaniu, jest ona również dostępna w bibliotece publicznej.

- W fili bibliotecznej w Suchej trwa realizacja projektu „Promocja czytelnictwa”                                         w ramach priorytetu 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”. Partnerem w projekcie jest biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Suchej. W ramach projektu zakupione zostaną lektury szkolne za kwotę 2950 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach

- W dniu 1 października 2014 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął Rok Artystyczny 2014/2015. W placówce rozpoczęły się następujące zajęcia artystyczne: wokalne, taneczne, teatralne, ceramiczne, plastyczne, nauka gry na keyboardzie, gitarze, a także aerobik dla Pań. Nowością w rozpoczętym roku artystycznym jest Amatorski Teatr dla Dorosłych. Skierowany  do osób pełnoletnich, które mają ochotę rozwijać swoje zainteresowania teatralne, chcą nabyć większą świadomość swojego ciała (rytmika, praca nad głosem), a przy okazji poznać nowych interesujących ludzi.

- Ośrodek jest w trakcie organizacji V Białobrzeskiego Konkursu Ortograficznego                                  o Puchar Burmistrza Białobrzegów – Dyktando 2014 oraz II Białobrzeskiego Biegu Niepodległości. Imprezy odbędą się na początku listopada 2014 roku.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1  im. KEN  w Białobrzegach

- Rozpoczęła się realizacja zatwierdzonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty      w Warszawie trzech innowacji pedagogicznych:

-  przyrodniczej "Jestem częścią przyrody" adresowanej do uczniów II etapu edukacyjnego klas I i V.

-  czytelniczych adresowanych do uczniów klas I-III „W zaczarowanym świecie teatru” oraz  „Wychowanie przez czytanie”.

- W ramach akcji „Bezpieczne pierwszaki” odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, w  czasie spotkania zaprezentowany został film edukacyjny oraz odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a następnie  instruktaż przechodzenia przez jezdnię.

- W ramach realizacji szkolnego programu profilaktyki uczniowie klas III uczestniczyli w  ogólnopolskiej akcji BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY pod nazwą „Cytryna czy cukierek” i w asyście policjantów z ruchu drogowego kontrolowali kierowców przejeżdżających obok szkoły.

- Kampania „Sprzątanie świata” na dobre zakorzeniła się w kalendarzu wydarzeń ekologicznych naszej szkoły i również w tym roku uczniowie wraz                                                     z wychowawcami przyłączyli się do tej akcji.

- Przeprowadzona została rekrutacja wśród uczniów klas IV i V do udziału                        w projekcie systemowym „Moja Przyszłość”. Projekt Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe jest współfinansowany                                                                                                ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- W październiku odbyły się Przedmiotowe Konkursy Kuratoryjne organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z matematyki i przyrody. W konkursie matematycznym wzięło udział 11 uczniów klas VI, zaś w konkursie przyrodniczym 10 uczniów.

- W zawodach sportowych zajęliśmy 1 miejsce w kategorii chłopców i dziewcząt                                            w powiatowych mistrzostwach szkół podstawowych w sztafetowych biegach                                    i I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Chłopców.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej

- Od września 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej realizowany jest projekt „Szkoła Przyszłości” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do uczniów kl. I integracyjnej. Projekt obejmuje realizację programu nauczania uwzględniający treści ujęte w podstawie programowej, kładąc nacisk na kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim z elementami podstaw przedsiębiorczych w oparciu o rozwijanie ciekawości poznawczej                                                                                            i kreatywności.

- Szkoła otrzymała obudowę dydaktyczną zawierającą szereg multimedialnych i interaktywnych pomocy dydaktycznych, w tym 19 tabletów dla uczniów objętych projektem. Koszt otrzymanych tabletów to: 6 612,00 zł.

- W dniu 17 października odbędzie się uroczystość ślubowania uczniów kl. I.                                            W poczet uczniów PSP w Suchej przyjęto 40 dzieci.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego  w Białobrzegach

- W dniu 14 października br. odbyło się uroczyste ślubowanie, w czasie którego uczniowie klas pierwszych w obecności przedstawicieli UMiG Białobrzegi,                               ks. proboszcza, rodziców oraz grona pedagogicznego po złożeniu ślubowania zostali przyjęci w poczet wielkiej szkolnej rodziny PG im. Jana Kochanowskiego.

- W dniu 22 października br. w ramach „Dnia Otwartego” dla rodziców uczniowie zaprezentowali projekty realizowane  w bieżącym roku w naszym gimnazjum: „Fotoksiążka”, „Imieniny u Mistrza” oraz projekt systemowy  „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” .

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

- Strona internetowa Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka                                   w Białobrzegach zajęła I miejsce w kategorii „Strona z uśmiechniętą Buźką 2014”. W dniu 23.10.2014 r. w Warszawie w trakcie  Kongresu Edukacja i Rozwój  odbyła się uroczysta gala finałowa VI edycji ogólnopolskiego konkursu Szkolna strona Roku 2014. Przedszkole otrzymało wiele nagród: m.in. zaproszenie do Kina Ciemna City dla grupy 25 dzieci, tablet, roczny darmowy abonament szkolnastrona.pl. Takimi słowami uzasadniono wybór strony:

"Stronę z Uśmiechniętą Buźką charakteryzuje całkowita harmonia! Jest elegancko, a jednocześnie z pazurem, różnorodnie, a przy tym uroczo i z sensem. Uwielbiamy lekkość, z jaką uzupełniacie poszczególne zakładki, utkane pięknie                                                              z wyselekcjonowanych wydarzeń. Potraficie przemycić inspirującą wiedzę, odkryć przed nami nieznanej stworzyć prawdziwą wizytówkę stylu."

Podziękowania i wyróżnienia otrzymali: Pani Dyrektor – Anna Siurnik, administrator strony – Dominika Gutkiewicz, redaktor i recenzent tekstów – Jolanta Skuza.

18. Wydarzenia październikowe w PP2::

16.10.2014 – Urodziny Kubusia Puchatka patrona przedszkola

20.10.2014 – Koncert Filharmonii Narodowej „Sprzedana narzeczona”

29.10.2014 – Uroczystość „Pasowanie na przedszkolaka” gr. V

30.10.2014 – Uroczystość „Pasowanie na przedszkolaka” gr. I

31.10.2014 – Uroczystość „Pasowanie na przedszkolaka” gr. II

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach

- W związku z upływem terminu wykonania zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Krakowskiej i 11 Listopada” termin  do                         17.10.2014 r. Zakład Wodociągów  i Kanalizacji wystosował pismo                            do wykonawcy P.P.H.U. INSBUD Marek Sykuła  z siedzibą w Suchej                                     ul. Kasztanowa 14C o unieważnienie zawartej umowy wraz ze skutkami finansowymi wynikającymi z umowy.

- Wysłano zapytania ofertowe do 5 firm na wykonanie studium wykonalności                   do wniosku 12 POIiŚ  tj. ”uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej                                  w gminie Białobrzegi – etap II”.

- W dniu 30.10.2014 r. w siedzibie Zakładu odbędzie się spotkanie robocze, na którym zostanie zaprezentowane pięć wariantów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków .

- Wystawiane i wysyłane są decyzje administracyjne obligujące mieszkańców                       do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

- W dniu 27.10.2014 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego                                                              w Białobrzegach o wydanie decyzji na budowę sieci wodociągowej na trasie                           od ZPO AGRANS  do ul. Kasztanowej. Długość 1022 mb o średnicy ø 160.

- Zakupiono agregat pompy GCA.6.B3 z silnikiem 15 kW o wartości 10.300,00 zł netto.

- Zakupiono mieszadło RW 3034A28/6EC do komory aerobowej oczyszczalni ścieków. Wartość 10.952,00 zł netto.

- Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie ogrzewania na oczyszczalnię ścieków wraz z budynkiem pras.

W dniu 25 października br. odebrany został nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sucha. Samochód zakupiono zgodnie z wnioskiem OSP Sucha                                za kwotę 650 tys. zł. Udział finansowy Miasta i Gminy w wys. 150 tys. zł. Pozostałe środki pozyskano z różnych źródeł.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sesji w dniu  26 września 2014 r.  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały  w sprawie:

- zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi,

- zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2014,

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu,

- przystąpienia do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa                                                   bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy                             drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi-Jasionna”,

- wyrażenia opinii o usytuowaniu na działce nowego budynku gospodarczego o max. pow. użytkowej 30 m2  dla właściciela zamieszkałego daleko od areału,

- rozpatrzenia skargi Pani Kingi Kaweckiej dotyczącej przyjęcia dziecka do  Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej.

Na sesji nadzwyczajnej w dniu  2  października 2014 r.  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwałę  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  wyborów wójtów,  burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień                              16 listopada 2014 r.

Powyższe uchwały zostały przekazane według właściwości w ustawowym terminie                                          do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu i Wojewodzie Mazowieckiemu - celem sprawdzenia   ich zgodności  z prawem w trybie nadzoru,                          a także do zainteresowanych wydziałów UMiG, jednostek i  podmiotów  -  do realizacji                                         i stosowania.