Sesja Nr XXXI/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                             -   dnia 30 sierpnia 2013 r.

#### Informacja

o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i realizacji uchwał                                          za okres od ostatniej tj. od 30 lipca 2013 r.  do obecnej sesji.

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

- Podpisano umowę z Lubelskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.                z siedzibą: 20-455 Lublin, ul. Zemborzycka 53, jako wykonawcą zadania pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarach Natura 2000 w gminie Białobrzegi” – w zakre                sie kanalizacji sanitarnej. Zadanie dofinansowane z RPO WM 2007-2013 w wysokości 85%. W dniu 21 sierpnia br. przekazano teren budowy, pierwsze prace rozpoczną się od września br. zgodnie z przedłożonym harmonogramen realizacji zadnia. Termin zakończenia realizacji 30 październik 2014r.

- Podpisano również umowę z Panem Mirosławem Basta PPHU BASTA na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad budową związaną z zadaniem pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarach Natura 2000 w gminie Białobrzegi”

- Trwają prace związane z realizacją zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach. Budowa boisk wsparta będzie środkami w wysokości 100 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                            z Ministerstwa Sportu.

- Trwają końcowe prace związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych                      w Białobrzegach

- Trwają końcowe, intensywne prace związane z realizacją zadania „Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi”. Instalacje kolektorów słoneczych zostały zamontowane na dzień 26.08.2013r na  140 budynkach osób prywatnych, trwają prace wykończeniowe i porządkowe na budynkach użyteczności publicznej.

W projekcie uczestniczyły budynki:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej zlokalizowana w Suchej ul. Szlachecka 88A, - zamontowano 7 kolektorów słonecznych

b) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Białobrzegach zlokalizowane w Białobrzegach przy ul. Targowickiej 1 – wymieniono instalację ciepłowniczą, Przedszkole posiada własną kotłownię, zamontowano 10 kolektorów słonecznych

c) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach zlokalizowane                         w Białobrzegach przy ul. Konopnickiej 1 - zamontowano 10 kolektorów słonecznych

d) Ratusz w którym siedzibę mają Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach oraz Starostwo Powiatowe w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9 – trwają prace zostanie zamontowanych 4  szt. kolektorów słonecznych

e) Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie zlokalizowana w Stawiszynie – zamontowano                   3 kolektorów słonecznych

f) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach zlokalizowana                                w Białobrzegach przy ul. Rzemieślniczej 21/31 – działają pompy ciepła, zamontowano                  15 kolektorów słonecznych

g) Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach zlokalizowane                         w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13 - działają pompy ciepła, zamontowano                           15 kolektorów słonecznych

h) Kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny                         i plebania Parafialna w Jasionnej – zamontowano pompy ciepła i kolektory słoneczne

- Trwały prace nad realizacją Funduszy Sołeckich:

1). remont posadzki w świetlicy – Jasionna – wyłoniono wykonawcę,

2). remont elewacji budynku wraz z orynnowaniem – Szczyty – wyłoniono wykonawcę,

3). zlecono remonty nieutwardzonych dróg gminnych kruszywem i żwirem - Brzeska Wola, Budy Brankowskie, Mikówka, Okrąglik, Szczyty (kruszyw), Brzeska Wola (żwirem),

4). zlecono wykonanie zagospodarowania działki nr 241/5 w Stawiszynie na której ma powstać plac zabaw dla dzieci – wyłoniono wykonawcę urządzeń zabawowych,

5). trwają prace nad urządzeniem boiska w Kamieniu.

- Ustawiono całoroczny kontener sanitarny przy ul. Rzecznej.

- Podpisano umowę z firmą „AS” Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Drogi gminne w 2013 roku”. Realizacja zadania obejmuje wykonanie: Zadanie 1). Budowa ulicy Sienkiewicza w Białobrzegach od km 0+000 do km 0+070 i Zadanie 2). Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów – Brzeska Wola, gmina Białobrzegi – etap II. Wykonawcy przekazano teren budowy.  Termin realizacji każdego zadnia 30 dni.

- Wystąpiono kolejny raz do M.Z.D.W. o podpisanie porozumienia w sprawie czasowego postoju na ul. Krakowskiej

- Wyłoniono wykonawcę zadania pn.”Przebudowa dróg gminnych w 2013 roku”. Zadanie będzie wykonywane przez firmę Centrum Brukarstwa Konrad Wiśniewski – realizacją obejmuje przebudowę: ul. Bautscha, ul. Konopnickiej w Białobrzegach, prace związane z zagospodarowaniem działki pomiędzy ul. Mikowską i ul. Spacerową, oraz budowę placu reprezentacyjnego oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Sucha. Termin realizacji zadań  - ul. Bautscha 30 dni, ul. Konopnicka 40  dni, zagospodarowanie działki 30 dni, droga dojazdowa i parking przy Szkole Podstawowej w Suchej 20 dni liczone od dnia przekazania terenu budowy.

- Zlecono wykonanie drewnianych 9 sztuk tablic informacyjnych na sołectwa. Termin realizacji 30 października br.

- Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych polegających na przebudowie drogi we wsi Brzeźce – ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku Wincentowa dł. 0,648 km, od km 0+000 do km 0+648 km. Zadanie będzie wykonywała firma Trans -Mar Marek Sasin. Termin realizacji 31 października br.

- Oczyszczono i pogłębiono rowy w ul. Kasztanowej i ul. Polnej  w Suchej.

- Zakończono remonty dróg kruszywem – wyremontowano drogi 8 patelniami kruszywa.

- Wyrównano drogi gruntowe na terenach sołectw.

Wydział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

- Umorzono postępowanie wszczęte na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                          w Białobrzegach w sprawie  oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci wodociągowej z odgałęzieniami do posesji dla budynków jednorodzinnych w Białobrzegach".

- Odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacyjnej z odgałęzieniami do posesji dla budynków jednorodzinnych w Białobrzegach" wszczęte na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

- Zlecono wycenę 17 nieruchomości celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Aktualizacja dotyczy nieruchomości wykorzystywanych na cele usługowe.

- Ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Stawiszyn, gm. Białobrzegi:

- dz. nr 546/2 o pow. 0,1103 ha cena wywoławcza netto 21.000,00 zł,

- dz. nr 546/5 o pow. 0,1001 ha cena wywoławcza netto 18.600,00 zł,

- dz. nr 546/6 o pow. 0,1044 ha cena wywoławcza netto 19.400,00 zł,

- dz. nr 546/8 o pow. 0,0976 ha cena wywoławcza 18.400,00 zł,

- dz. nr 546/19 o pow. 0,0909 ha cena wywoławcza 17.200,00 zł,

- dz. nr 546/21 o pow. 0,1436 ha cena wywoławcza 24.300,00 zł.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

- Na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty              (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/228/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 maja 2009 r. przekazano dotacje niepublicznym placówkom, funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi:

- Niepubliczne Gimnazjum „Siódemka” – za miesiąc sierpień 2013 r. w kwocie: 30.247,83 zł.;

- Niepubliczne Przedszkole „PROMYCZEK”- za miesiąc sierpień 2013 r. w kwocie: 20.657,60 zł.

- Dokonano weryfikacji wstępnie naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na okres wrzesień – grudzień 2013 r., która jest nieadekwatna do realnych potrzeb mieszkańców gminy, dlatego też Urząd Miasta i Gminy                 w Białobrzegach wystąpił z wnioskiem o zwiększenie dotacji przy 20 % zaangażowaniu środków własnych.

- 23 sierpnia 2013 r. w UMiG w Białobrzegach odbyły się komisje egzaminacyjne dla czterech nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku postępowań egzaminacyjnych nauczyciele zdali egzamin i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

- W okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r. w pokoju nr 11 w siedzibie urzędu:                                     ul. Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi są wydawane i przyjmowane od  producentów rolnych wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. od dn. 01.02.2013r. do dn. 31.07.2013 r. Wnioski będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zaś zwrot podatku przyznanego na podstawie wydanych uprzednio decyzji  nastąpi w miesiącu październiku br.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach

- Zakończono wykonanie zadania p.n. „budowa sieci wodociągowej od ul. Kopernika w kierunku osiedla domków jednorodzinnych (tzw. osiedle Nowiny).”  Wykonany zakres:  sieć wodociągowa z rur pcv ø 160, długość – 258 mb, przyłączono 4 odbiorców. Wartość robót 18,7 tys. zł brutto.

##### Biblioteka Publiczna w Białobrzegach

- W Bibliotece Publicznej trwają zajęcia wakacyjne, podczas których w Oddziale dla Dzieci oraz w  filiach w Suchej i Szczytach, organizowane są różne formy pracy: mini konkursy, wycieczki, układanie puzzli, kalambury oraz głośne czytanie bajek. W Białobrzeskiej Galerii Sztuki do 16.09.2013 roku jest dostępna dla zwiedzających wystawa fotografii. Serdecznie zapraszamy.

W sobotę 3 sierpnia 2013 r. wspólnie z Filią w Szczytach zorganizowana została akcja „Czysty las, leczy nas” W akcji wzięła udział 30 osobowa grupa chętnych. Byli to dzieci i młodzież ze Szczyt i Białobrzegów, Grupa 50+ oraz leśniczy Krzysztof  Gutkiewicz. Wywóz zebranych śmieci oraz worki i rękawice zostały przekazane z Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi, natomiast transport zapewniła firma „Pałczyński - Przewozy Autokarowe”. Leczniczy przygotował ognisko w Mikowce, gdzie uczestnicy sprzątania mogli odpocząć i zjeść kiełbaski rozdane zostały też  ulotki  na temat lasów, Puszczy Stromieckiej oraz książeczki do malowania dla najmłodszych.

- W filii bibliotecznej w Szczytach czytelnicy cały czas korzystają z komputerów i bezpłatnego dostępu do Internetu.  W ramach projektu „JESTemEKO”  odbyło się badanie czystości wody Projekt jest finansowany przez Działaj Lokalnie VIII i realizowany przez grupę sympatyków  biblioteki w Szczytach i niezawodną Grupę 50+ z Białobrzegów pod kierownictwem Marianny Foltyn. W ramach zajęć testowana była woda i gleba za pomocą specjalnego zestawu dla Ekobadacza T-500. Uczestnicy projektu badali dwie próbki wody i gleby z różnych ujęć na zawartość: azotanów, azotynów, fosforanów, amoniaku, jonów żelaza, skali twardości wody oraz kwasowości próbki gleby. Analiza badania była pozytywna. Badana woda nadaje się do spożycia, natomiast na glebie mogą rosnąć różne rośliny. Projekt jest realizowany przez cały okres wakacji, a jego rozliczenie będzie we wrześniu. Koordynatorem projektu jest Bożena Chmielewska.

##### Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach

- MGOPS w Białobrzegach informuje, że w ramach realizacji projektu konkursowego                       i projektu systemowego w miesiącu sierpniu br. trwają szkolenia dla beneficjentów projektów.

- W dniu 22.08.2013r w KIS odbyło się ognisko dla beneficjentów i ich najbliższego otoczenia. Pogoda dopisała i wszyscy uczestnicy wraz ze swoimi najbliższymi spędzili miłe popołudnie. Takie spotkania są bardzo przyjemną formą na spędzanie wolnego czasu poza zajęciami szkoleniowymi.
     W  dniu 30.08.2013 r. uczestnicy KIS wspólnie ze swoimi rodzinami, wyjadą na wycieczkę do Bałtowa. Jest to wyjazd ze szczególnym zapewnieniem miłych atrakcji dla najmłodszych. W wycieczce weźmie udział 71 osób .

- W dniu 15 sierpnia odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego    i  93 rocznicy „Cudu nad Wisłą”, rozpoczęte Mszą Świętą za Ojczyznę oraz okolicznościowym przemówieniem Burmistrza pod pomnikiem. W miejscach pamięci przedstawiciele samorządu, organizacje kombatanckie, stowarzyszenia i szkoły złożyły wiązanki kwiatów.

- W dniu 16 sierpnia 2013 r. podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym odbyła się okolicznościowa uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale,  przyznane przez Prezydenta RP, wręczał Burmistrz MiG, Przewodniczący Rady MiG, Sekretarz MiG i Kierownik USC. Wszystkie odznaczone pary małżeńskie otrzymały także od władz miasta pamiątkowe medale wybite z okazji 470-lecia nadania praw miejskich oraz listy gratulacyjne. W uroczystości uczestniczyło 10 par małżeńskich. Uroczystość zakończył wspólny obiad z jubilatami.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Na sesji w dniu  30 lipca 2013 r.  Rada Miasta i Gminy Białobrzegi podjęła uchwały  w sprawie:

- wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Białobrzegi darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na których zlokalizowana jest częściowo ulica Śniadeckich  w Białobrzegach,

- zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi,

- zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,

- zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia                          16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013,

- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym                             dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Białobrzegi,

- uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli              ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zdań statutowych szkoły,

- zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Powyższe uchwały zostały przekazane według właściwości w ustawowym terminie                                 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu i Wojewodzie Mazowieckiemu - celem sprawdzenia   ich zgodności  z prawem w trybie nadzoru, a także do zainteresowanych wydziałów UMiG, jednostek i  podmiotów  -  do realizacji i stosowania.